《长辈电视助手》测试验收清单

| 文档版本 | 修改日期 | 修改人 | 修改说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-06-04 | - | 初稿完成 |

1. 测试概述

1.1 测试目的

本测试验收清单旨在：

- 验证《长辈电视助手》Android应用是否符合需求规格说明书和详细设计说明书的要求

- 确保所有功能模块正常运行

- 验证非功能需求（性能、兼容性、安全性等）是否达标

- 为项目验收提供标准化的检查依据

1.2 测试范围

| 测试类型 | 测试内容 |
| --- | --- |
| 功能测试 | 核心播放、频道管理、语音交互、定时功能、系统设置、辅助功能 |
| 性能测试 | 启动时间、响应时间、内存占用、耗电量 |
| 兼容性测试 | Android版本、屏幕尺寸、分辨率、设备品牌 |
| 安全性测试 | 权限管理、数据隐私、网络安全 |
| 用户体验测试 | 界面设计、操作流程、适老化设计 |

1.3 测试环境

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 测试设备 | 真机（至少3款不同品牌）+ 模拟器 |
| 操作系统 | Android 8.0 (API 26) 及以上版本 |
| 网络环境 | Wi-Fi + 4G/5G |
| 测试工具 | Android Studio、ADB、性能监控工具 |

2. 功能测试验收清单

2.1 核心播放功能

2.1.1 自动播放（F-01）

| 测试编号 | TC-FP-01 |
| --- | --- |
| 测试项 | 自动播放功能 |
| 优先级 | 高 |
| 测试步骤 | 1. 清除应用数据 2. 启动APP 3. 观察是否自动播放视频 |
| 预期结果 | 启动后3秒内自动播放默认频道（CCTV-1） |
| 实际结果 | ☐ 通过 ☐ 不通过 |
| 备注 | 需测试网络正常和网络异常两种情况 |

2.1.2 左右点击切换频道（F-02）

| 测试编号 | TC-FP-02 |
| --- | --- |
| 测试项 | 左右点击切换频道 |
| 优先级 | 高 |
| 测试步骤 | 1. 确保视频正在播放 2. 点击屏幕左侧区域 3. 观察是否切换到上一个频道 4. 点击屏幕右侧区域 5. 观察是否切换到下一个频道 |
| 预期结果 | 点击左侧切换到上一频道，点击右侧切换到下一频道，有震动反馈和语音播报 |
| 实际结果 | ☐ 通过 ☐ 不通过 |
| 备注 | 需测试震动开关开启和关闭两种状态 |

2.1.3 频道循环（F-03）

| 测试编号 | TC-FP-03 |
| --- | --- |
| 测试项 | 频道循环功能 |
| 优先级 | 中 |
| 测试步骤 | 1. 切换到最后一个频道 2. 点击屏幕右侧区域 3. 观察是否切换到第一个频道 4. 切换到第一个频道 5. 点击屏幕左侧区域 6. 观察是否切换到最后一个频道 |
| 预期结果 | 最后一个频道点下一频道→切换到第一个频道；第一个频道点上一频道→切换到最后一个频道 |
| 实际结果 | ☐ 通过 ☐ 不通过 |
| 备注 | 无 |

2.2 频道管理功能

2.2.1 频道列表展示（F-04）

| 测试编号 | TC-FM-01 |
| --- | --- |
| 测试项 | 频道列表展示 |
| 优先级 | 高 |
| 测试步骤 | 1. 在主界面打开侧边栏 2. 检查频道列表是否正确显示 3. 检查每个频道项是否显示频道名称和图标 4. 检查字体大小是否≥20sp |
| 预期结果 | 侧边栏显示所有可用频道，每个频道项显示频道名称和图标，字体≥20sp |
| 实际结果 | ☐ 通过 ☐ 不通过 |
| 备注 | 需检查频道列表的完整性和排序 |

2.2.2 频道收藏（F-05）

| 测试编号 | TC-FM-02 |
| --- | --- |
| 测试项 | 频道收藏功能 |
| 优先级 | 中 |
| 测试步骤 | 1. 打开侧边栏频道列表 2. 点击某个频道的收藏按钮 3. 检查收藏状态是否改变 4. 打开"我的收藏"列表 5. 检查收藏的频道是否显示 6. 取消收藏 7. 检查收藏列表是否更新 |
| 预期结果 | 收藏/取消收藏功能正常，收藏列表正确显示，数据持久化 |
| 实际结果 | ☐ 通过 ☐ 不通过 |
| 备注 | 需测试应用重启后收藏数据是否保留 |

2.2.3 当前频道显示（F-06）

| 测试编号 | TC-FM-03 |
| --- | --- |
| 测试项 | 当前频道显示 |
| 优先级 | 高 |
| 测试步骤 | 1. 观察屏幕底部（或顶部）的频道名称显示 2. 切换到不同频道 3. 检查频道名称是否同步更新 4. 检查字体大小是否≥32sp |
| 预期结果 | 切换频道后频道名称同步更新，字体≥32sp，高对比度颜色 |
| 实际结果 | ☐ 通过 ☐ 不通过 |
| 备注 | 需测试不同字体大小设置下的显示效果 |

2.3 语音交互功能

2.3.1 语音切换频道（F-07）

| 测试编号 | TC-FV-01 |
| --- | --- |
| 测试项 | 语音切换频道 |
| 优先级 | 高 |
| 测试步骤 | 1. 点击底部语音按钮 2. 说出频道名称（如"中央一台"） 3. 观察识别动画和结果 4. 检查是否切换到对应频道 5. 测试多个不同的频道名称 |
| 预期结果 | 语音识别正确，能切换到对应频道，有识别动画和反馈提示 |
| 实际结果 | ☐ 通过 ☐ 不通过 |
| 备注 | 需测试不同关键词（如"央视一套"、"综合频道"等） |

2.3.2 频道语音播报（F-08）

| 测试编号 | TC-FV-02 |
| --- | --- |
| 测试项 | 频道语音播报 |
| 优先级 | 中 |
| 测试步骤 | 1. 确保语音播报开关开启 2. 切换频道 3. 检查是否听到频道名称播报 4. 关闭语音播报开关 5. 切换频道 6. 检查是否无语音播报 |
| 预期结果 | 开关开启时切换频道有语音播报，关闭时无播报 |
| 实际结果 | ☐ 通过 ☐ 不通过 |
| 备注 | 需测试播报内容是否准确 |

2.4 定时关闭功能

2.4.1 定时关闭（F-09）

| 测试编号 | TC-FT-01 |
| --- | --- |
| 测试项 | 定时关闭功能 |
| 优先级 | 中 |
| 测试步骤 | 1. 点击底部定时按钮 2. 选择定时时长（如30分钟） 3. 等待定时结束 4. 检查APP是否退出 5. 检查是否收到通知 6. 测试取消定时功能 |
| 预期结果 | 定时结束后APP退出并收到通知，可正常取消定时 |
| 实际结果 | ☐ 通过 ☐ 不通过 |
| 备注 | 需测试不同时长（30/60/90分钟） |

2.5 系统设置功能

2.5.1 字体大小调节（F-10）

| 测试编号 | TC-FS-01 |
| --- | --- |
| 测试项 | 字体大小调节 |
| 优先级 | 中 |
| 测试步骤 | 1. 打开设置页面 2. 选择"普通"字体大小 3. 检查界面文字大小 4. 选择"大"字体大小 5. 检查界面文字大小 6. 选择"超大"字体大小 7. 检查界面文字大小 |
| 预期结果 | 字体大小切换后界面文字变化明显，设置持久化 |
| 实际结果 | ☐ 通过 ☐ 不通过 |
| 备注 | 需检查所有界面元素的文字大小 |

2.5.2 震动反馈开关（F-11）

| 测试编号 | TC-FS-02 |
| --- | --- |
| 测试项 | 震动反馈开关 |
| 优先级 | 低 |
| 测试步骤 | 1. 打开设置页面 2. 开启震动反馈 3. 点击按钮检查是否有震动 4. 关闭震动反馈 5. 点击按钮检查是否无震动 |
| 预期结果 | 开关开启时点击按钮有震动，关闭时无震动 |
| 实际结果 | ☐ 通过 ☐ 不通过 |
| 备注 | 无 |

2.5.3 语音播报开关（F-12）

| 测试编号 | TC-FS-03 |
| --- | --- |
| 测试项 | 语音播报开关 |
| 优先级 | 中 |
| 测试步骤 | 1. 打开设置页面 2. 开启语音播报 3. 切换频道检查是否有播报 4. 关闭语音播报 5. 切换频道检查是否无播报 |
| 预期结果 | 开关开启时切换频道有语音播报，关闭时无播报 |
| 实际结果 | ☐ 通过 ☐ 不通过 |
| 备注 | 无 |

2.5.4 默认频道设置（F-13）

| 测试编号 | TC-FS-04 |
| --- | --- |
| 测试项 | 默认频道设置 |
| 优先级 | 低 |
| 测试步骤 | 1. 打开设置页面 2. 选择默认频道（如CCTV-5） 3. 退出APP 4. 重新启动APP 5. 检查是否播放设置的默认频道 |
| 预期结果 | 设置默认频道后，下次启动播放该频道 |
| 实际结果 | ☐ 通过 ☐ 不通过 |
| 备注 | 无 |

2.6 辅助功能

2.6.1 首次使用引导（F-14）

| 测试编号 | TC-FA-01 |
| --- | --- |
| 测试项 | 首次使用引导 |
| 优先级 | 中 |
| 测试步骤 | 1. 清除应用数据 2. 启动APP 3. 检查是否显示引导页 4. 滑动查看所有引导页 5. 完成引导后进入主页 6. 退出APP重新启动 7. 检查是否不再显示引导页 |
| 预期结果 | 首次启动显示引导页，完成后不再显示 |
| 实际结果 | ☐ 通过 ☐ 不通过 |
| 备注 | 需检查引导页内容是否完整 |

2.6.2 退出确认（F-15）

| 测试编号 | TC-FA-02 |
| --- | --- |
| 测试项 | 退出确认 |
| 优先级 | 中 |
| 测试步骤 | 1. 在主界面按返回键 2. 检查是否弹出确认对话框 3. 点击"确定"检查是否退出 4. 重新启动APP 5. 在主界面按返回键 6. 点击"取消"检查是否不退出 |
| 预期结果 | 按返回键弹出确认对话框，可确定退出或取消 |
| 实际结果 | ☐ 通过 ☐ 不通过 |
| 备注 | 无 |

2.6.3 关于页面（F-16）

| 测试编号 | TC-FA-03 |
| --- | --- |
| 测试项 | 关于页面 |
| 优先级 | 低 |
| 测试步骤 | 1. 打开侧边栏 2. 点击"关于" 3. 检查关于页面内容 4. 检查版本信息、设计理念、联系方式是否显示 |
| 预期结果 | 关于页面正确显示版本信息、适老化设计理念、帮助联系方式 |
| 实际结果 | ☐ 通过 ☐ 不通过 |
| 备注 | 无 |

3. 性能测试验收清单

3.1 响应时间测试

3.1.1 APP启动时间（N-01）

| 测试编号 | TC-PER-01 |
| --- | --- |
| 测试项 | APP启动时间 |
| 优先级 | 高 |
| 测试步骤 | 1. 清除应用后台 2. 启动APP 3. 记录从点击图标到视频开始播放的时间 4. 重复测试5次取平均值 |
| 预期结果 | 启动到播放的响应时间 ≤ 3秒 |
| 实际结果 | ☐ 通过 ☐ 不通过 |
| 测试数据 | 第1次：___秒，第2次：___秒，第3次：___秒，第4次：___秒，第5次：___秒，平均：___秒 |

3.1.2 频道切换响应时间（N-02）

| 测试编号 | TC-PER-02 |
| --- | --- |
| 测试项 | 频道切换响应时间 |
| 优先级 | 高 |
| 测试步骤 | 1. 确保视频正在播放 2. 点击屏幕切换频道 3. 记录从点击到新频道开始播放的时间 4. 重复测试10次取平均值 |
| 预期结果 | 频道切换响应时间 ≤ 1秒 |
| 实际结果 | ☐ 通过 ☐ 不通过 |
| 测试数据 | 平均响应时间：___秒 |

3.1.3 语音识别延迟（N-03）

| 测试编号 | TC-PER-03 |
| --- | --- |
| 测试项 | 语音识别延迟 |
| 优先级 | 中 |
| 测试步骤 | 1. 点击语音按钮 2. 说出频道名称 3. 记录从说话结束到识别结果返回的时间 4. 重复测试10次取平均值 |
| 预期结果 | 语音识别延迟 ≤ 2秒 |
| 实际结果 | ☐ 通过 ☐ 不通过 |
| 测试数据 | 平均延迟：___秒 |

3.2 资源占用测试

3.2.1 内存占用（N-04）

| 测试编号 | TC-PER-04 |
| --- | --- |
| 测试项 | APP内存占用 |
| 优先级 | 中 |
| 测试步骤 | 1. 启动APP并播放视频 2. 使用ADB或性能监控工具查看内存占用 3. 记录稳定运行时的内存占用 4. 测试1小时后再次检查内存占用 |
| 预期结果 | APP内存占用 ≤ 150MB |
| 实际结果 | ☐ 通过 ☐ 不通过 |
| 测试数据 | 初始内存：___MB，1小时后内存：___MB |

3.2.2 后台耗电（N-05）

| 测试编号 | TC-PER-05 |
| --- | --- |
| 测试项 | 后台耗电 |
| 优先级 | 中 |
| 测试步骤 | 1. 启动APP 2. 按Home键将APP切换到后台 3. 等待30分钟 4. 检查电池使用情况 5. 对比前后台耗电量 |
| 预期结果 | 无定时任务时几乎不耗电 |
| 实际结果 | ☐ 通过 ☐ 不通过 |
| 测试数据 | 30分钟后台耗电：___% |

4. 兼容性测试验收清单

4.1 Android版本兼容性（N-11）

| 测试编号 | TC-COMP-01 |
| --- | --- |
| 测试项 | Android版本兼容性 |
| 优先级 | 高 |
| 测试步骤 | 1. 在Android 8.0设备上测试 2. 在Android 9.0设备上测试 3. 在Android 10设备上测试 4. 在Android 11设备上测试 5. 在Android 12设备上测试 6. 在Android 13设备上测试 7. 在Android 14设备上测试 |
| 预期结果 | 在Android 8.0（API 26）及以上版本正常运行 |
| 实际结果 | Android 8.0：☐ 通过 ☐ 不通过 Android 9.0：☐ 通过 ☐ 不通过 Android 10：☐ 通过 ☐ 不通过 Android 11：☐ 通过 ☐ 不通过 Android 12：☐ 通过 ☐ 不通过 Android 13：☐ 通过 ☐ 不通过 Android 14：☐ 通过 ☐ 不通过 |

4.2 屏幕尺寸兼容性（N-12）

| 测试编号 | TC-COMP-02 |
| --- | --- |
| 测试项 | 屏幕尺寸兼容性 |
| 优先级 | 中 |
| 测试步骤 | 1. 在5.0寸屏幕设备上测试 2. 在5.5寸屏幕设备上测试 3. 在6.0寸屏幕设备上测试 4. 在6.5寸屏幕设备上测试 5. 在6.8寸屏幕设备上测试 |
| 预期结果 | 在5.0寸~6.8寸屏幕上界面显示正常，无布局错乱 |
| 实际结果 | 5.0寸：☐ 通过 ☐ 不通过 5.5寸：☐ 通过 ☐ 不通过 6.0寸：☐ 通过 ☐ 不通过 6.5寸：☐ 通过 ☐ 不通过 6.8寸：☐ 通过 ☐ 不通过 |

4.3 分辨率兼容性（N-13）

| 测试编号 | TC-COMP-03 |
| --- | --- |
| 测试项 | 分辨率兼容性 |
| 优先级 | 中 |
| 测试步骤 | 1. 在720p分辨率设备上测试 2. 在1080p分辨率设备上测试 3. 在2K分辨率设备上测试 |
| 预期结果 | 在720p、1080p、2K分辨率上界面显示正常 |
| 实际结果 | 720p：☐ 通过 ☐ 不通过 1080p：☐ 通过 ☐ 不通过 2K：☐ 通过 ☐ 不通过 |

4.4 设备品牌兼容性（N-14）

| 测试编号 | TC-COMP-04 |
| --- | --- |
| 测试项 | 设备品牌兼容性 |
| 优先级 | 中 |
| 测试步骤 | 1. 在华为设备上测试 2. 在小米设备上测试 3. 在OPPO设备上测试 4. 在vivo设备上测试 5. 在三星设备上测试 |
| 预期结果 | 在主流品牌设备上正常运行 |
| 实际结果 | 华为：☐ 通过 ☐ 不通过 小米：☐ 通过 ☐ 不通过 OPPO：☐ 通过 ☐ 不通过 vivo：☐ 通过 ☐ 不通过 三星：☐ 通过 ☐ 不通过 |

5. 安全性测试验收清单

5.1 权限管理（N-15、N-16、N-17）

| 测试编号 | TC-SEC-01 |
| --- | --- |
| 测试项 | 权限管理 |
| 优先级 | 高 |
| 测试步骤 | 1. 检查APP申请的权限列表 2. 检查是否只申请必要权限（网络、录音） 3. 检查权限申请时机是否合理 4. 拒绝权限后检查APP是否能正常运行 |
| 预期结果 | 只申请必要权限，权限申请时机合理，拒绝权限后有友好提示 |
| 实际结果 | ☐ 通过 ☐ 不通过 |
| 备注 | 检查是否收集用户个人信息 |

5.2 数据隐私（N-16）

| 测试编号 | TC-SEC-02 |
| --- | --- |
| 测试项 | 数据隐私 |
| 优先级 | 高 |
| 测试步骤 | 1. 检查语音数据是否上传服务器 2. 检查是否收集用户个人信息 3. 检查本地存储数据是否加密 4. 检查网络请求是否使用HTTPS |
| 预期结果 | 语音数据不上传服务器，不收集用户个人信息 |
| 实际结果 | ☐ 通过 ☐ 不通过 |
| 备注 | 语音数据仅本地处理 |

5.3 网络安全（N-17）

| 测试编号 | TC-SEC-03 |
| --- | --- |
| 测试项 | 网络安全 |
| 优先级 | 中 |
| 测试步骤 | 1. 检查网络请求是否仅用于视频播放和频道数据加载 2. 检查是否有异常网络请求 3. 检查网络请求是否使用HTTPS |
| 预期结果 | 网络请求仅用于视频播放和频道数据加载，无异常请求 |
| 实际结果 | ☐ 通过 ☐ 不通过 |
| 备注 | 无 |

6. 用户体验测试验收清单

6.1 界面设计（N-06、N-07、N-10）

6.1.1 可点击元素尺寸（N-06）

| 测试编号 | TC-UX-01 |
| --- | --- |
| 测试项 | 可点击元素尺寸 |
| 优先级 | 高 |
| 测试步骤 | 1. 测量所有按钮的尺寸 2. 测量所有可点击区域的尺寸 3. 检查是否满足最小尺寸要求 |
| 预期结果 | 所有可点击元素尺寸不小于72×72dp |
| 实际结果 | ☐ 通过 ☐ 不通过 |
| 备注 | 需检查所有按钮和可点击区域 |

6.1.2 文本字号（N-07）

| 测试编号 | TC-UX-02 |
| --- | --- |
| 测试项 | 文本字号 |
| 优先级 | 高 |
| 测试步骤 | 1. 在普通模式下测量文本字号 2. 在大模式下测量文本字号 3. 在超大模式下测量文本字号 |
| 预期结果 | 普通模式≥16sp，超大模式≥26sp |
| 实际结果 | 普通模式：___sp，大模式：___sp，超大模式：___sp ☐ 通过 ☐ 不通过 |

6.1.3 图标文字标签（N-10）

| 测试编号 | TC-UX-03 |
| --- | --- |
| 测试项 | 图标文字标签 |
| 优先级 | 中 |
| 测试步骤 | 1. 检查所有图标是否配有文字标签 2. 检查文字标签是否清晰可读 |
| 预期结果 | 所有图标配有文字标签 |
| 实际结果 | ☐ 通过 ☐ 不通过 |
| 备注 | 无 |

6.2 操作流程（N-08）

| 测试编号 | TC-UX-04 |
| --- | --- |
| 测试项 | 操作流程 |
| 优先级 | 中 |
| 测试步骤 | 1. 测试从主页到各个功能的操作步骤 2. 统计每个功能的操作步骤数 3. 检查是否超过2步 |
| 预期结果 | 主要操作步骤不超过2步 |
| 实际结果 | ☐ 通过 ☐ 不通过 |
| 备注 | 需测试所有主要功能 |

6.3 错误提示（N-09）

| 测试编号 | TC-UX-05 |
| --- | --- |
| 测试项 | 错误提示 |
| 优先级 | 中 |
| 测试步骤 | 1. 断开网络后启动APP 2. 检查错误提示是否口语化 3. 检查是否显示技术性错误码 4. 测试其他异常情况的错误提示 |
| 预期结果 | 错误提示使用口语化语言，不显示技术性错误码 |
| 实际结果 | ☐ 通过 ☐ 不通过 |
| 备注 | 需测试各种异常情况 |

6.4 适老化设计体验（UX-01、UX-02、UX-03）

6.4.1 大字版体验（UX-01）

| 测试编号 | TC-UX-06 |
| --- | --- |
| 测试项 | 大字版体验 |
| 优先级 | 高 |
| 测试步骤 | 1. 设置为超大字体模式 2. 检查主界面所有文字是否清晰可读 3. 检查是否无需额外放大 |
| 预期结果 | 主界面所有文字清晰可读，无需额外放大 |
| 实际结果 | ☐ 通过 ☐ 不通过 |
| 备注 | 需模拟老年人视力状况 |

6.4.2 操作易学性（UX-02）

| 测试编号 | TC-UX-07 |
| --- | --- |
| 测试项 | 操作易学性 |
| 优先级 | 高 |
| 测试步骤 | 1. 找一位未使用过该APP的用户（模拟老人） 2. 让其首次使用APP 3. 记录其掌握核心操作所需时间 4. 检查是否在5分钟内掌握 |
| 预期结果 | 首次使用者（模拟老人）5分钟内掌握核心操作 |
| 实际结果 | ☐ 通过 ☐ 不通过 |
| 测试数据 | 掌握核心操作所需时间：___分钟 |

6.4.3 误触防护（UX-03）

| 测试编号 | TC-UX-08 |
| --- | --- |
| 测试项 | 误触防护 |
| 优先级 | 中 |
| 测试步骤 | 1. 点击屏幕非功能区域 2. 检查是否导致应用异常 3. 测试各种误触情况 |
| 预期结果 | 误点击非功能区域不会导致应用异常 |
| 实际结果 | ☐ 通过 ☐ 不通过 |
| 备注 | 需测试各种误触情况 |

7. 异常处理测试验收清单

7.1 网络异常

| 测试编号 | TC-EX-01 |
| --- | --- |
| 测试项 | 网络异常处理 |
| 优先级 | 高 |
| 测试步骤 | 1. 断开网络连接 2. 启动APP 3. 检查是否显示友好提示 4. 恢复网络连接 5. 检查是否能正常播放 |
| 预期结果 | 网络异常时显示友好提示，恢复网络后能正常播放 |
| 实际结果 | ☐ 通过 ☐ 不通过 |
| 备注 | 需测试启动时和播放中的网络异常 |

7.2 播放失败

| 测试编号 | TC-EX-02 |
| --- | --- |
| 测试项 | 播放失败处理 |
| 优先级 | 高 |
| 测试步骤 | 1. 模拟视频源不可用的情况 2. 尝试播放视频 3. 检查是否显示错误页面 4. 检查是否有重试机制 |
| 预期结果 | 播放失败时显示错误页面，有重试机制 |
| 实际结果 | ☐ 通过 ☐ 不通过 |
| 备注 | 无 |

7.3 语音识别失败

| 测试编号 | TC-EX-03 |
| --- | --- |
| 测试项 | 语音识别失败处理 |
| 优先级 | 中 |
| 测试步骤 | 1. 点击语音按钮 2. 说出不存在的频道名称 3. 检查是否显示识别失败提示 4. 在嘈杂环境中测试语音识别 |
| 预期结果 | 识别失败时有友好提示，不导致应用崩溃 |
| 实际结果 | ☐ 通过 ☐ 不通过 |
| 备注 | 需测试各种识别失败情况 |

7.4 权限被拒绝

| 测试编号 | TC-EX-04 |
| --- | --- |
| 测试项 | 权限被拒绝处理 |
| 优先级 | 中 |
| 测试步骤 | 1. 拒绝网络权限 2. 启动APP 3. 检查是否能正常运行 4. 拒绝录音权限 5. 尝试使用语音功能 6. 检查是否有友好提示 |
| 预期结果 | 权限被拒绝时有友好提示，不影响其他功能 |
| 实际结果 | ☐ 通过 ☐ 不通过 |
| 备注 | 无 |

7.5 内存不足

| 测试编号 | TC-EX-05 |
| --- | --- |
| 测试项 | 内存不足处理 |
| 优先级 | 低 |
| 测试步骤 | 1. 打开多个应用占用内存 2. 启动本APP 3. 检查是否能正常运行 4. 检查是否有内存泄漏 |
| 预期结果 | 内存不足时能正常运行，无内存泄漏 |
| 实际结果 | ☐ 通过 ☐ 不通过 |
| 备注 | 需使用内存监控工具 |

8. 代码质量测试验收清单

8.1 架构规范（N-18）

| 测试编号 | TC-CQ-01 |
| --- | --- |
| 测试项 | MVVM架构规范 |
| 优先级 | 中 |
| 测试步骤 | 1. 检查代码结构是否符合MVVM架构 2. 检查View、ViewModel、Model职责是否清晰 3. 检查是否有合理的分层 |
| 预期结果 | 代码遵循MVVM架构模式 |
| 实际结果 | ☐ 通过 ☐ 不通过 |
| 备注 | 无 |

8.2 代码注释（N-19）

| 测试编号 | TC-CQ-02 |
| --- | --- |
| 测试项 | 代码注释 |
| 优先级 | 低 |
| 测试步骤 | 1. 检查关键模块是否有注释 2. 统计注释率 3. 检查注释是否清晰易懂 |
| 预期结果 | 关键模块有注释，注释率不低于20% |
| 实际结果 | 注释率：___% ☐ 通过 ☐ 不通过 |
| 备注 | 无 |

8.3 数据管理（N-20）

| 测试编号 | TC-CQ-03 |
| --- | --- |
| 测试项 | 数据管理 |
| 优先级 | 低 |
| 测试步骤 | 1. 检查频道数据是否通过JSON配置文件管理 2. 检查是否便于后续更新 3. 检查数据加载逻辑是否合理 |
| 预期结果 | 频道数据通过JSON配置文件管理，便于后续更新 |
| 实际结果 | ☐ 通过 ☐ 不通过 |
| 备注 | 无 |

9. 验收总结

9.1 功能测试统计

| 测试类别 | 测试用例数 | 通过数 | 不通过数 | 通过率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 核心播放功能 | 3 | ___ | ___ | ___% |
| 频道管理功能 | 3 | ___ | ___ | ___% |
| 语音交互功能 | 2 | ___ | ___ | ___% |
| 定时关闭功能 | 1 | ___ | ___ | ___% |
| 系统设置功能 | 4 | ___ | ___ | ___% |
| 辅助功能 | 3 | ___ | ___ | ___% |
| 合计 | 16 | ___ | ___ | ___% |

9.2 性能测试统计

| 测试类别 | 测试用例数 | 通过数 | 不通过数 | 通过率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 响应时间测试 | 3 | ___ | ___ | ___% |
| 资源占用测试 | 2 | ___ | ___ | ___% |
| 合计 | 5 | ___ | ___ | ___% |

9.3 兼容性测试统计

| 测试类别 | 测试用例数 | 通过数 | 不通过数 | 通过率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Android版本兼容性 | 1 | ___ | ___ | ___% |
| 屏幕尺寸兼容性 | 1 | ___ | ___ | ___% |
| 分辨率兼容性 | 1 | ___ | ___ | ___% |
| 设备品牌兼容性 | 1 | ___ | ___ | ___% |
| 合计 | 4 | ___ | ___ | ___% |

9.4 安全性测试统计

| 测试类别 | 测试用例数 | 通过数 | 不通过数 | 通过率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 权限管理 | 1 | ___ | ___ | ___% |
| 数据隐私 | 1 | ___ | ___ | ___% |
| 网络安全 | 1 | ___ | ___ | ___% |
| 合计 | 3 | ___ | ___ | ___% |

9.5 用户体验测试统计

| 测试类别 | 测试用例数 | 通过数 | 不通过数 | 通过率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 界面设计 | 3 | ___ | ___ | ___% |
| 操作流程 | 1 | ___ | ___ | ___% |
| 错误提示 | 1 | ___ | ___ | ___% |
| 适老化设计体验 | 3 | ___ | ___ | ___% |
| 合计 | 8 | ___ | ___ | ___% |

9.6 异常处理测试统计

| 测试类别 | 测试用例数 | 通过数 | 不通过数 | 通过率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 网络异常 | 1 | ___ | ___ | ___% |
| 播放失败 | 1 | ___ | ___ | ___% |
| 语音识别失败 | 1 | ___ | ___ | ___% |
| 权限被拒绝 | 1 | ___ | ___ | ___% |
| 内存不足 | 1 | ___ | ___ | ___% |
| 合计 | 5 | ___ | ___ | ___% |

9.7 代码质量测试统计

| 测试类别 | 测试用例数 | 通过数 | 不通过数 | 通过率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 架构规范 | 1 | ___ | ___ | ___% |
| 代码注释 | 1 | ___ | ___ | ___% |
| 数据管理 | 1 | ___ | ___ | ___% |
| 合计 | 3 | ___ | ___ | ___% |

9.8 总体验收统计

| 测试类别 | 测试用例数 | 通过数 | 不通过数 | 通过率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能测试 | 16 | ___ | ___ | ___% |
| 性能测试 | 5 | ___ | ___ | ___% |
| 兼容性测试 | 4 | ___ | ___ | ___% |
| 安全性测试 | 3 | ___ | ___ | ___% |
| 用户体验测试 | 8 | ___ | ___ | ___% |
| 异常处理测试 | 5 | ___ | ___ | ___% |
| 代码质量测试 | 3 | ___ | ___ | ___% |
| 总计 | 44 | ___ | ___ | ___% |

9.9 验收结论

| 验收项 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 功能完整性 | ☐ 通过 ☐ 不通过 | 所有功能需求是否满足 |
| 性能指标 | ☐ 通过 ☐ 不通过 | 性能需求是否达标 |
| 兼容性 | ☐ 通过 ☐ 不通过 | 是否支持目标设备和系统 |
| 安全性 | ☐ 通过 ☐ 不通过 | 是否满足安全需求 |
| 用户体验 | ☐ 通过 ☐ 不通过 | 适老化设计是否到位 |
| 代码质量 | ☐ 通过 ☐ 不通过 | 代码是否符合规范 |
| 总体验收 | ☐ 通过 ☐ 不通过 |  |

9.10 遗留问题

| 问题编号 | 问题描述 | 严重程度 | 处理建议 |
| --- | --- | --- | --- |

《长辈电视助手》测试验收清单

| 文档版本 | 修改日期 | 修改人 | 修改说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-06-04 | - | 初稿完成 |

1. 测试概述

1.1 测试目的

本测试验收清单旨在：

- 验证《长辈电视助手》Android应用是否符合需求规格说明书和详细设计说明书的要求

- 确保所有功能模块正常运行

- 验证非功能需求（性能、兼容性、安全性等）是否达标

- 为项目验收提供标准化的检查依据

1.2 测试范围

| 测试类型 | 测试内容 |
| --- | --- |
| 功能测试 | 核心播放、频道管理、语音交互、定时功能、系统设置、辅助功能 |
| 性能测试 | 启动时间、响应时间、内存占用、耗电量 |
| 兼容性测试 | Android版本、屏幕尺寸、分辨率、设备品牌 |
| 安全性测试 | 权限管理、数据隐私、网络安全 |
| 用户体验测试 | 界面设计、操作流程、适老化设计 |

1.3 测试环境

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 测试设备 | 真机（至少3款不同品牌）+ 模拟器 |
| 操作系统 | Android 8.0 (API 26) 及以上版本 |
| 网络环境 | Wi-Fi + 4G/5G |
| 测试工具 | Android Studio、ADB、性能监控工具 |

2. 功能测试验收清单

2.1 核心播放功能

2.1.1 自动播放（F-01）

| 测试编号 | TC-FP-01 |
| --- | --- |
| 测试项 | 自动播放功能 |
| 优先级 | 高 |
| 测试步骤 | 1. 清除应用数据 2. 启动APP 3. 观察是否自动播放视频 |
| 预期结果 | 启动后3秒内自动播放默认频道（CCTV-1） |
| 实际结果 | ☐ 通过 ☐ 不通过 |
| 备注 | 需测试网络正常和网络异常两种情况 |

2.1.2 左右点击切换频道（F-02）

| 测试编号 | TC-FP-02 |
| --- | --- |
| 测试项 | 左右点击切换频道 |
| 优先级 | 高 |
| 测试步骤 | 1. 确保视频正在播放 2. 点击屏幕左侧区域 3. 观察是否切换到上一个频道 4. 点击屏幕右侧区域 5. 观察是否切换到下一个频道 |
| 预期结果 | 点击左侧切换到上一频道，点击右侧切换到下一频道，有震动反馈和语音播报 |
| 实际结果 | ☐ 通过 ☐ 不通过 |
| 备注 | 需测试震动开关开启和关闭两种状态 |

2.1.3 频道循环（F-03）

| 测试编号 | TC-FP-03 |
| --- | --- |
| 测试项 | 频道循环功能 |
| 优先级 | 中 |
| 测试步骤 | 1. 切换到最后一个频道 2. 点击屏幕右侧区域 3. 观察是否切换到第一个频道 4. 切换到第一个频道 5. 点击屏幕左侧区域 6. 观察是否切换到最后一个频道 |
| 预期结果 | 最后一个频道点下一频道→切换到第一个频道；第一个频道点上一频道→切换到最后一个频道 |
| 实际结果 | ☐ 通过 ☐ 不通过 |
| 备注 | 无 |

2.2 频道管理功能

2.2.1 频道列表展示（F-04）

| 测试编号 | TC-FM-01 |
| --- | --- |
| 测试项 | 频道列表展示 |
| 优先级 | 高 |
| 测试步骤 | 1. 在主界面打开侧边栏 2. 检查频道列表是否正确显示 3. 检查每个频道项是否显示频道名称和图标 4. 检查字体大小是否≥20sp |
| 预期结果 | 侧边栏显示所有可用频道，每个频道项显示频道名称和图标，字体≥20sp |
| 实际结果 | ☐ 通过 ☐ 不通过 |
| 备注 | 需检查频道列表的完整性和排序 |

2.2.2 频道收藏（F-05）

| 测试编号 | TC-FM-02 |
| --- | --- |
| 测试项 | 频道收藏功能 |
| 优先级 | 中 |
| 测试步骤 | 1. 打开侧边栏频道列表 2. 点击某个频道的收藏按钮 3. 检查收藏状态是否改变 4. 打开"我的收藏"列表 5. 检查收藏的频道是否显示 6. 取消收藏 7. 检查收藏列表是否更新 |
| 预期结果 | 收藏/取消收藏功能正常，收藏列表正确显示，数据持久化 |
| 实际结果 | ☐ 通过 ☐ 不通过 |
| 备注 | 需测试应用重启后收藏数据是否保留 |

2.2.3 当前频道显示（F-06）

| 测试编号 | TC-FM-03 |
| --- | --- |
| 测试项 | 当前频道显示 |
| 优先级 | 高 |
| 测试步骤 | 1. 观察屏幕底部（或顶部）的频道名称显示 2. 切换到不同频道 3. 检查频道名称是否同步更新 4. 检查字体大小是否≥32sp |
| 预期结果 | 切换频道后频道名称同步更新，字体≥32sp，高对比度颜色 |
| 实际结果 | ☐ 通过 ☐ 不通过 |
| 备注 | 需测试不同字体大小设置下的显示效果 |

2.3 语音交互功能

2.3.1 语音切换频道（F-07）

| 测试编号 | TC-FV-01 |
| --- | --- |
| 测试项 | 语音切换频道 |
| 优先级 | 高 |
| 测试步骤 | 1. 点击底部语音按钮 2. 说出频道名称（如"中央一台"） 3. 观察识别动画和结果 4. 检查是否切换到对应频道 5. 测试多个不同的频道名称 |
| 预期结果 | 语音识别正确，能切换到对应频道，有识别动画和反馈提示 |
| 实际结果 | ☐ 通过 ☐ 不通过 |
| 备注 | 需测试不同关键词（如"央视一套"、"综合频道"等） |

2.3.2 频道语音播报（F-08）

| 测试编号 | TC-FV-02 |
| --- | --- |
| 测试项 | 频道语音播报 |
| 优先级 | 中 |
| 测试步骤 | 1. 确保语音播报开关开启 2. 切换频道 3. 检查是否听到频道名称播报 4. 关闭语音播报开关 5. 切换频道 6. 检查是否无语音播报 |
| 预期结果 | 开关开启时切换频道有语音播报，关闭时无播报 |
| 实际结果 | ☐ 通过 ☐ 不通过 |
| 备注 | 需测试播报内容是否准确 |

2.4 定时关闭功能

2.4.1 定时关闭（F-09）

| 测试编号 | TC-FT-01 |
| --- | --- |
| 测试项 | 定时关闭功能 |
| 优先级 | 中 |
| 测试步骤 | 1. 点击底部定时按钮 2. 选择定时时长（如30分钟） 3. 等待定时结束 4. 检查APP是否退出 5. 检查是否收到通知 6. 测试取消定时功能 |
| 预期结果 | 定时结束后APP退出并收到通知，可正常取消定时 |
| 实际结果 | ☐ 通过 ☐ 不通过 |
| 备注 | 需测试不同时长（30/60/90分钟） |

2.5 系统设置功能

2.5.1 字体大小调节（F-10）

| 测试编号 | TC-FS-01 |
| --- | --- |
| 测试项 | 字体大小调节 |
| 优先级 | 中 |
| 测试步骤 | 1. 打开设置页面 2. 选择"普通"字体大小 3. 检查界面文字大小 4. 选择"大"字体大小 5. 检查界面文字大小 6. 选择"超大"字体大小 7. 检查界面文字大小 |
| 预期结果 | 字体大小切换后界面文字变化明显，设置持久化 |
| 实际结果 | ☐ 通过 ☐ 不通过 |
| 备注 | 需检查所有界面元素的文字大小 |

2.5.2 震动反馈开关（F-11）

| 测试编号 | TC-FS-02 |
| --- | --- |
| 测试项 | 震动反馈开关 |
| 优先级 | 低 |
| 测试步骤 | 1. 打开设置页面 2. 开启震动反馈 3. 点击按钮检查是否有震动 4. 关闭震动反馈 5. 点击按钮检查是否无震动 |
| 预期结果 | 开关开启时点击按钮有震动，关闭时无震动 |
| 实际结果 | ☐ 通过 ☐ 不通过 |
| 备注 | 无 |

2.5.3 语音播报开关（F-12）

| 测试编号 | TC-FS-03 |
| --- | --- |
| 测试项 | 语音播报开关 |
| 优先级 | 中 |
| 测试步骤 | 1. 打开设置页面 2. 开启语音播报 3. 切换频道检查是否有播报 4. 关闭语音播报 5. 切换频道检查是否无播报 |
| 预期结果 | 开关开启时切换频道有语音播报，关闭时无播报 |
| 实际结果 | ☐ 通过 ☐ 不通过 |
| 备注 | 无 |

2.5.4 默认频道设置（F-13）

| 测试编号 | TC-FS-04 |
| --- | --- |
| 测试项 | 默认频道设置 |
| 优先级 | 低 |
| 测试步骤 | 1. 打开设置页面 2. 选择默认频道（如CCTV-5） 3. 退出APP 4. 重新启动APP 5. 检查是否播放设置的默认频道 |
| 预期结果 | 设置默认频道后，下次启动播放该频道 |
| 实际结果 | ☐ 通过 ☐ 不通过 |
| 备注 | 无 |

2.6 辅助功能

2.6.1 首次使用引导（F-14）

| 测试编号 | TC-FA-01 |
| --- | --- |
| 测试项 | 首次使用引导 |
| 优先级 | 中 |
| 测试步骤 | 1. 清除应用数据 2. 启动APP 3. 检查是否显示引导页 4. 滑动查看所有引导页 5. 完成引导后进入主页 6. 退出APP重新启动 7. 检查是否不再显示引导页 |
| 预期结果 | 首次启动显示引导页，完成后不再显示 |
| 实际结果 | ☐ 通过 ☐ 不通过 |
| 备注 | 需检查引导页内容是否完整 |

2.6.2 退出确认（F-15）

| 测试编号 | TC-FA-02 |
| --- | --- |
| 测试项 | 退出确认 |
| 优先级 | 中 |
| 测试步骤 | 1. 在主界面按返回键 2. 检查是否弹出确认对话框 3. 点击"确定"检查是否退出 4. 重新启动APP 5. 在主界面按返回键 6. 点击"取消"检查是否不退出 |
| 预期结果 | 按返回键弹出确认对话框，可确定退出或取消 |
| 实际结果 | ☐ 通过 ☐ 不通过 |
| 备注 | 无 |

2.6.3 关于页面（F-16）

| 测试编号 | TC-FA-03 |
| --- | --- |
| 测试项 | 关于页面 |
| 优先级 | 低 |
| 测试步骤 | 1. 打开侧边栏 2. 点击"关于" 3. 检查关于页面内容 4. 检查版本信息、设计理念、联系方式是否显示 |
| 预期结果 | 关于页面正确显示版本信息、适老化设计理念、帮助联系方式 |
| 实际结果 | ☐ 通过 ☐ 不通过 |
| 备注 | 无 |

3. 性能测试验收清单

3.1 响应时间测试

3.1.1 APP启动时间（N-01）

| 测试编号 | TC-PER-01 |
| --- | --- |
| 测试项 | APP启动时间 |
| 优先级 | 高 |
| 测试步骤 | 1. 清除应用后台 2. 启动APP 3. 记录从点击图标到视频开始播放的时间 4. 重复测试5次取平均值 |
| 预期结果 | 启动到播放的响应时间 ≤ 3秒 |
| 实际结果 | ☐ 通过 ☐ 不通过 |
| 测试数据 | 第1次：___秒，第2次：___秒，第3次：___秒，第4次：___秒，第5次：___秒，平均：___秒 |

3.1.2 频道切换响应时间（N-02）

| 测试编号 | TC-PER-02 |
| --- | --- |
| 测试项 | 频道切换响应时间 |
| 优先级 | 高 |
| 测试步骤 | 1. 确保视频正在播放 2. 点击屏幕切换频道 3. 记录从点击到新频道开始播放的时间 4. 重复测试10次取平均值 |
| 预期结果 | 频道切换响应时间 ≤ 1秒 |
| 实际结果 | ☐ 通过 ☐ 不通过 |
| 测试数据 | 平均响应时间：___秒 |

3.1.3 语音识别延迟（N-03）

| 测试编号 | TC-PER-03 |
| --- | --- |
| 测试项 | 语音识别延迟 |
| 优先级 | 中 |
| 测试步骤 | 1. 点击语音按钮 2. 说出频道名称 3. 记录从说话结束到识别结果返回的时间 4. 重复测试10次取平均值 |
| 预期结果 | 语音识别延迟 ≤ 2秒 |
| 实际结果 | ☐ 通过 ☐ 不通过 |
| 测试数据 | 平均延迟：___秒 |

3.2 资源占用测试

3.2.1 内存占用（N-04）

| 测试编号 | TC-PER-04 |
| --- | --- |
| 测试项 | APP内存占用 |
| 优先级 | 中 |
| 测试步骤 | 1. 启动APP并播放视频 2. 使用ADB或性能监控工具查看内存占用 3. 记录稳定运行时的内存占用 4. 测试1小时后再次检查内存占用 |
| 预期结果 | APP内存占用 ≤ 150MB |
| 实际结果 | ☐ 通过 ☐ 不通过 |
| 测试数据 | 初始内存：___MB，1小时后内存：___MB |

3.2.2 后台耗电（N-05）

| 测试编号 | TC-PER-05 |
| --- | --- |
| 测试项 | 后台耗电 |
| 优先级 | 中 |
| 测试步骤 | 1. 启动APP 2. 按Home键将APP切换到后台 3. 等待30分钟 4. 检查电池使用情况 5. 对比前后台耗电量 |
| 预期结果 | 无定时任务时几乎不耗电 |
| 实际结果 | ☐ 通过 ☐ 不通过 |
| 测试数据 | 30分钟后台耗电：___% |

4. 兼容性测试验收清单

4.1 Android版本兼容性（N-11）

| 测试编号 | TC-COMP-01 |
| --- | --- |
| 测试项 | Android版本兼容性 |
| 优先级 | 高 |
| 测试步骤 | 1. 在Android 8.0设备上测试 2. 在Android 9.0设备上测试 3. 在Android 10设备上测试 4. 在Android 11设备上测试 5. 在Android 12设备上测试 6. 在Android 13设备上测试 7. 在Android 14设备上测试 |
| 预期结果 | 在Android 8.0（API 26）及以上版本正常运行 |
| 实际结果 | Android 8.0：☐ 通过 ☐ 不通过 Android 9.0：☐ 通过 ☐ 不通过 Android 10：☐ 通过 ☐ 不通过 Android 11：☐ 通过 ☐ 不通过 Android 12：☐ 通过 ☐ 不通过 Android 13：☐ 通过 ☐ 不通过 Android 14：☐ 通过 ☐ 不通过 |

4.2 屏幕尺寸兼容性（N-12）

| 测试编号 | TC-COMP-02 |
| --- | --- |
| 测试项 | 屏幕尺寸兼容性 |
| 优先级 | 中 |
| 测试步骤 | 1. 在5.0寸屏幕设备上测试 2. 在5.5寸屏幕设备上测试 3. 在6.0寸屏幕设备上测试 4. 在6.5寸屏幕设备上测试 5. 在6.8寸屏幕设备上测试 |
| 预期结果 | 在5.0寸~6.8寸屏幕上界面显示正常，无布局错乱 |
| 实际结果 | 5.0寸：☐ 通过 ☐ 不通过 5.5寸：☐ 通过 ☐ 不通过 6.0寸：☐ 通过 ☐ 不通过 6.5寸：☐ 通过 ☐ 不通过 6.8寸：☐ 通过 ☐ 不通过 |

4.3 分辨率兼容性（N-13）

| 测试编号 | TC-COMP-03 |
| --- | --- |
| 测试项 | 分辨率兼容性 |
| 优先级 | 中 |
| 测试步骤 | 1. 在720p分辨率设备上测试 2. 在1080p分辨率设备上测试 3. 在2K分辨率设备上测试 |
| 预期结果 | 在720p、1080p、2K分辨率上界面显示正常 |
| 实际结果 | 720p：☐ 通过 ☐ 不通过 1080p：☐ 通过 ☐ 不通过 2K：☐ 通过 ☐ 不通过 |

4.4 设备品牌兼容性（N-14）

| 测试编号 | TC-COMP-04 |
| --- | --- |
| 测试项 | 设备品牌兼容性 |
| 优先级 | 中 |
| 测试步骤 | 1. 在华为设备上测试 2. 在小米设备上测试 3. 在OPPO设备上测试 4. 在vivo设备上测试 5. 在三星设备上测试 |
| 预期结果 | 在主流品牌设备上正常运行 |
| 实际结果 | 华为：☐ 通过 ☐ 不通过 小米：☐ 通过 ☐ 不通过 OPPO：☐ 通过 ☐ 不通过 vivo：☐ 通过 ☐ 不通过 三星：☐ 通过 ☐ 不通过 |

5. 安全性测试验收清单

5.1 权限管理（N-15、N-16、N-17）

| 测试编号 | TC-SEC-01 |
| --- | --- |
| 测试项 | 权限管理 |
| 优先级 | 高 |
| 测试步骤 | 1. 检查APP申请的权限列表 2. 检查是否只申请必要权限（网络、录音） 3. 检查权限申请时机是否合理 4. 拒绝权限后检查APP是否能正常运行 |
| 预期结果 | 只申请必要权限，权限申请时机合理，拒绝权限后有友好提示 |
| 实际结果 | ☐ 通过 ☐ 不通过 |
| 备注 | 检查是否收集用户个人信息 |

5.2 数据隐私（N-16）

| 测试编号 | TC-SEC-02 |
| --- | --- |
| 测试项 | 数据隐私 |
| 优先级 | 高 |
| 测试步骤 | 1. 检查语音数据是否上传服务器 2. 检查是否收集用户个人信息 3. 检查本地存储数据是否加密 4. 检查网络请求是否使用HTTPS |
| 预期结果 | 语音数据不上传服务器，不收集用户个人信息 |
| 实际结果 | ☐ 通过 ☐ 不通过 |
| 备注 | 语音数据仅本地处理 |

5.3 网络安全（N-17）

| 测试编号 | TC-SEC-03 |
| --- | --- |
| 测试项 | 网络安全 |
| 优先级 | 中 |
| 测试步骤 | 1. 检查网络请求是否仅用于视频播放和频道数据加载 2. 检查是否有异常网络请求 3. 检查网络请求是否使用HTTPS |
| 预期结果 | 网络请求仅用于视频播放和频道数据加载，无异常请求 |
| 实际结果 | ☐ 通过 ☐ 不通过 |
| 备注 | 无 |

6. 用户体验测试验收清单

6.1 界面设计（N-06、N-07、N-10）

6.1.1 可点击元素尺寸（N-06）

| 测试编号 | TC-UX-01 |
| --- | --- |
| 测试项 | 可点击元素尺寸 |
| 优先级 | 高 |
| 测试步骤 | 1. 测量所有按钮的尺寸 2. 测量所有可点击区域的尺寸 3. 检查是否满足最小尺寸要求 |
| 预期结果 | 所有可点击元素尺寸不小于72×72dp |
| 实际结果 | ☐ 通过 ☐ 不通过 |
| 备注 | 需检查所有按钮和可点击区域 |

6.1.2 文本字号（N-07）

| 测试编号 | TC-UX-02 |
| --- | --- |
| 测试项 | 文本字号 |
| 优先级 | 高 |
| 测试步骤 | 1. 在普通模式下测量文本字号 2. 在大模式下测量文本字号 3. 在超大模式下测量文本字号 |
| 预期结果 | 普通模式≥16sp，超大模式≥26sp |
| 实际结果 | 普通模式：___sp，大模式：___sp，超大模式：___sp ☐ 通过 ☐ 不通过 |

6.1.3 图标文字标签（N-10）

| 测试编号 | TC-UX-03 |
| --- | --- |
| 测试项 | 图标文字标签 |
| 优先级 | 中 |
| 测试步骤 | 1. 检查所有图标是否配有文字标签 2. 检查文字标签是否清晰可读 |
| 预期结果 | 所有图标配有文字标签 |
| 实际结果 | ☐ 通过 ☐ 不通过 |
| 备注 | 无 |

6.2 操作流程（N-08）

| 测试编号 | TC-UX-04 |
| --- | --- |
| 测试项 | 操作流程 |
| 优先级 | 中 |
| 测试步骤 | 1. 测试从主页到各个功能的操作步骤 2. 统计每个功能的操作步骤数 3. 检查是否超过2步 |
| 预期结果 | 主要操作步骤不超过2步 |
| 实际结果 | ☐ 通过 ☐ 不通过 |
| 备注 | 需测试所有主要功能 |

6.3 错误提示（N-09）

| 测试编号 | TC-UX-05 |
| --- | --- |
| 测试项 | 错误提示 |
| 优先级 | 中 |
| 测试步骤 | 1. 断开网络后启动APP 2. 检查错误提示是否口语化 3. 检查是否显示技术性错误码 4. 测试其他异常情况的错误提示 |
| 预期结果 | 错误提示使用口语化语言，不显示技术性错误码 |
| 实际结果 | ☐ 通过 ☐ 不通过 |
| 备注 | 需测试各种异常情况 |

6.4 适老化设计体验（UX-01、UX-02、UX-03）

6.4.1 大字版体验（UX-01）

| 测试编号 | TC-UX-06 |
| --- | --- |
| 测试项 | 大字版体验 |
| 优先级 | 高 |
| 测试步骤 | 1. 设置为超大字体模式 2. 检查主界面所有文字是否清晰可读 3. 检查是否无需额外放大 |
| 预期结果 | 主界面所有文字清晰可读，无需额外放大 |
| 实际结果 | ☐ 通过 ☐ 不通过 |
| 备注 | 需模拟老年人视力状况 |

6.4.2 操作易学性（UX-02）

| 测试编号 | TC-UX-07 |
| --- | --- |
| 测试项 | 操作易学性 |
| 优先级 | 高 |
| 测试步骤 | 1. 找一位未使用过该APP的用户（模拟老人） 2. 让其首次使用APP 3. 记录其掌握核心操作所需时间 4. 检查是否在5分钟内掌握 |
| 预期结果 | 首次使用者（模拟老人）5分钟内掌握核心操作 |
| 实际结果 | ☐ 通过 ☐ 不通过 |
| 测试数据 | 掌握核心操作所需时间：___分钟 |

6.4.3 误触防护（UX-03）

| 测试编号 | TC-UX-08 |
| --- | --- |
| 测试项 | 误触防护 |
| 优先级 | 中 |
| 测试步骤 | 1. 点击屏幕非功能区域 2. 检查是否导致应用异常 3. 测试各种误触情况 |
| 预期结果 | 误点击非功能区域不会导致应用异常 |
| 实际结果 | ☐ 通过 ☐ 不通过 |
| 备注 | 需测试各种误触情况 |

7. 异常处理测试验收清单

7.1 网络异常

| 测试编号 | TC-EX-01 |
| --- | --- |
| 测试项 | 网络异常处理 |
| 优先级 | 高 |
| 测试步骤 | 1. 断开网络连接 2. 启动APP 3. 检查是否显示友好提示 4. 恢复网络连接 5. 检查是否能正常播放 |
| 预期结果 | 网络异常时显示友好提示，恢复网络后能正常播放 |
| 实际结果 | ☐ 通过 ☐ 不通过 |
| 备注 | 需测试启动时和播放中的网络异常 |

7.2 播放失败

| 测试编号 | TC-EX-02 |
| --- | --- |
| 测试项 | 播放失败处理 |
| 优先级 | 高 |
| 测试步骤 | 1. 模拟视频源不可用的情况 2. 尝试播放视频 3. 检查是否显示错误页面 4. 检查是否有重试机制 |
| 预期结果 | 播放失败时显示错误页面，有重试机制 |
| 实际结果 | ☐ 通过 ☐ 不通过 |
| 备注 | 无 |

7.3 语音识别失败

| 测试编号 | TC-EX-03 |
| --- | --- |
| 测试项 | 语音识别失败处理 |
| 优先级 | 中 |
| 测试步骤 | 1. 点击语音按钮 2. 说出不存在的频道名称 3. 检查是否显示识别失败提示 4. 在嘈杂环境中测试语音识别 |
| 预期结果 | 识别失败时有友好提示，不导致应用崩溃 |
| 实际结果 | ☐ 通过 ☐ 不通过 |
| 备注 | 需测试各种识别失败情况 |

7.4 权限被拒绝

| 测试编号 | TC-EX-04 |
| --- | --- |
| 测试项 | 权限被拒绝处理 |
| 优先级 | 中 |
| 测试步骤 | 1. 拒绝网络权限 2. 启动APP 3. 检查是否能正常运行 4. 拒绝录音权限 5. 尝试使用语音功能 6. 检查是否有友好提示 |
| 预期结果 | 权限被拒绝时有友好提示，不影响其他功能 |
| 实际结果 | ☐ 通过 ☐ 不通过 |
| 备注 | 无 |

7.5 内存不足

| 测试编号 | TC-EX-05 |
| --- | --- |
| 测试项 | 内存不足处理 |
| 优先级 | 低 |
| 测试步骤 | 1. 打开多个应用占用内存 2. 启动本APP 3. 检查是否能正常运行 4. 检查是否有内存泄漏 |
| 预期结果 | 内存不足时能正常运行，无内存泄漏 |
| 实际结果 | ☐ 通过 ☐ 不通过 |
| 备注 | 需使用内存监控工具 |

8. 代码质量测试验收清单

8.1 架构规范（N-18）

| 测试编号 | TC-CQ-01 |
| --- | --- |
| 测试项 | MVVM架构规范 |
| 优先级 | 中 |
| 测试步骤 | 1. 检查代码结构是否符合MVVM架构 2. 检查View、ViewModel、Model职责是否清晰 3. 检查是否有合理的分层 |
| 预期结果 | 代码遵循MVVM架构模式 |
| 实际结果 | ☐ 通过 ☐ 不通过 |
| 备注 | 无 |

8.2 代码注释（N-19）

| 测试编号 | TC-CQ-02 |
| --- | --- |
| 测试项 | 代码注释 |
| 优先级 | 低 |
| 测试步骤 | 1. 检查关键模块是否有注释 2. 统计注释率 3. 检查注释是否清晰易懂 |
| 预期结果 | 关键模块有注释，注释率不低于20% |
| 实际结果 | 注释率：___% ☐ 通过 ☐ 不通过 |
| 备注 | 无 |

8.3 数据管理（N-20）

| 测试编号 | TC-CQ-03 |
| --- | --- |
| 测试项 | 数据管理 |
| 优先级 | 低 |
| 测试步骤 | 1. 检查频道数据是否通过JSON配置文件管理 2. 检查是否便于后续更新 3. 检查数据加载逻辑是否合理 |
| 预期结果 | 频道数据通过JSON配置文件管理，便于后续更新 |
| 实际结果 | ☐ 通过 ☐ 不通过 |
| 备注 | 无 |

9. 验收总结

9.1 功能测试统计

| 测试类别 | 测试用例数 | 通过数 | 不通过数 | 通过率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 核心播放功能 | 3 | ___ | ___ | ___% |
| 频道管理功能 | 3 | ___ | ___ | ___% |
| 语音交互功能 | 2 | ___ | ___ | ___% |
| 定时关闭功能 | 1 | ___ | ___ | ___% |
| 系统设置功能 | 4 | ___ | ___ | ___% |
| 辅助功能 | 3 | ___ | ___ | ___% |
| 合计 | 16 | ___ | ___ | ___% |

9.2 性能测试统计

| 测试类别 | 测试用例数 | 通过数 | 不通过数 | 通过率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 响应时间测试 | 3 | ___ | ___ | ___% |
| 资源占用测试 | 2 | ___ | ___ | ___% |
| 合计 | 5 | ___ | ___ | ___% |

9.3 兼容性测试统计

| 测试类别 | 测试用例数 | 通过数 | 不通过数 | 通过率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Android版本兼容性 | 1 | ___ | ___ | ___% |
| 屏幕尺寸兼容性 | 1 | ___ | ___ | ___% |
| 分辨率兼容性 | 1 | ___ | ___ | ___% |
| 设备品牌兼容性 | 1 | ___ | ___ | ___% |
| 合计 | 4 | ___ | ___ | ___% |

9.4 安全性测试统计

| 测试类别 | 测试用例数 | 通过数 | 不通过数 | 通过率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 权限管理 | 1 | ___ | ___ | ___% |
| 数据隐私 | 1 | ___ | ___ | ___% |
| 网络安全 | 1 | ___ | ___ | ___% |
| 合计 | 3 | ___ | ___ | ___% |

9.5 用户体验测试统计

| 测试类别 | 测试用例数 | 通过数 | 不通过数 | 通过率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 界面设计 | 3 | ___ | ___ | ___% |
| 操作流程 | 1 | ___ | ___ | ___% |
| 错误提示 | 1 | ___ | ___ | ___% |
| 适老化设计体验 | 3 | ___ | ___ | ___% |
| 合计 | 8 | ___ | ___ | ___% |

9.6 异常处理测试统计

| 测试类别 | 测试用例数 | 通过数 | 不通过数 | 通过率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 网络异常 | 1 | ___ | ___ | ___% |
| 播放失败 | 1 | ___ | ___ | ___% |
| 语音识别失败 | 1 | ___ | ___ | ___% |
| 权限被拒绝 | 1 | ___ | ___ | ___% |
| 内存不足 | 1 | ___ | ___ | ___% |
| 合计 | 5 | ___ | ___ | ___% |

9.7 代码质量测试统计

| 测试类别 | 测试用例数 | 通过数 | 不通过数 | 通过率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 架构规范 | 1 | ___ | ___ | ___% |
| 代码注释 | 1 | ___ | ___ | ___% |
| 数据管理 | 1 | ___ | ___ | ___% |
| 合计 | 3 | ___ | ___ | ___% |

9.8 总体验收统计

| 测试类别 | 测试用例数 | 通过数 | 不通过数 | 通过率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能测试 | 16 | ___ | ___ | ___% |
| 性能测试 | 5 | ___ | ___ | ___% |
| 兼容性测试 | 4 | ___ | ___ | ___% |
| 安全性测试 | 3 | ___ | ___ | ___% |
| 用户体验测试 | 8 | ___ | ___ | ___% |
| 异常处理测试 | 5 | ___ | ___ | ___% |
| 代码质量测试 | 3 | ___ | ___ | ___% |
| 总计 | 44 | ___ | ___ | ___% |

9.9 验收结论

| 验收项 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 功能完整性 | ☐ 通过 ☐ 不通过 | 所有功能需求是否满足 |
| 性能指标 | ☐ 通过 ☐ 不通过 | 性能需求是否达标 |
| 兼容性 | ☐ 通过 ☐ 不通过 | 是否支持目标设备和系统 |
| 安全性 | ☐ 通过 ☐ 不通过 | 是否满足安全需求 |
| 用户体验 | ☐ 通过 ☐ 不通过 | 适老化设计是否到位 |
| 代码质量 | ☐ 通过 ☐ 不通过 | 代码是否符合规范 |
| 总体验收 | ☐ 通过 ☐ 不通过 |  |

9.10 遗留问题

| 问题编号 | 问题描述 | 严重程度 | 处理建议 |
| --- | --- | --- | --- |

9.11 验收签字

| 角色 | 姓名 | 签字 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试负责人 |  |  |  |
| 开发负责人 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |
| 验收方代表 |  |  |  |

文档结束

9.11 验收签字

| 角色 | 姓名 | 签字 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试负责人 |  |  |  |
| 开发负责人 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |
| 验收方代表 |  |  |  |

文档结束